經濟部標準檢驗局

100年度「推動智慧電網標準與檢測驗證平台計畫」構想

10月份例行會議紀錄

- 時間：民國100年10月05日（三）上午10時－12時

- 地點：經濟部標準檢驗局第六組會議室

- 主席：謝組長翰璋

- 記錄：吳念祺

- 出席人員：經濟部標準檢驗局第六組謝翰璋組長、第六組及第一組相關人員、中原大學電機系陳士麟教授、核研所張永瑞副組長、量測中心彭國勝組長、饒瑞榮室主任、李心澤經理、台灣電檢中心李海清副執行長、廖伯寅經理、台灣大電力楊政晁經理、電信技術中心林家弘副組長、財團法人台灣經濟研究院研究一所陳彥豪組長(請假)、吳念祺助理研究員、郭育榮研究助理

- 主席致詞：略。

- 計畫總承辦科報告：略。

- 各委辦單位報告：略

- 問題討論與決議

- 9月22日會議決議事項與執行進度：

    - 有鑑於台灣智慧型電網產業協會已有許多廠商投入，故決議由台灣智慧型電網產業協會擔任工作小組與廠商之間的聯絡窗口。(已確認)

    - 請增加國家標準制定流程於本計畫中，請經濟部標準檢驗局第一組負責提供相關資料，並於10月6日(四)前備妥交白玠臻技正及電網協會。(已執行)

    - 在智慧電網標準表格部分，增加變電以及計量之項目；介面部分劃分為通訊及資訊；安全部分劃分為設備安全及資通訊安全。(已執行)廠商拜訪部分，配電及用電方面以拜訪各廠商為主；資通安全方面以拜訪台電、中華電信、資策會、NCC以及各廠商為主；發電、輸電、變電部分以拜訪台電為主。(規劃中)

    - 9月22日各單位向標檢局白玠臻技正完成聯絡人的登錄(已執行)；標檢局第六組完成IEC標準之電子檔分發參與單位；10月5日完成工作小組分派。(已執行)

    - 預計先拜訪台電：9月30日由謝組長與台電方面做電話聯繫，口頭說明此次拜訪用意，之後將發文給台電。(延後執行)第一次發文由標檢局發文，附件由台經院提供。(已執行)

    - 預計寄發公文給拜訪對象：公文須有標準格式，內容包含：智慧型電網總體說明、各標準領域說明、參與人員之名單、可邀廠商參與之工作小組別以及NIST之參考文件。此項目由台經院負責撰寫。(已執行)

- 10月5日會議決議事項：

- 確立先拜訪台電，邀請台電參與本計畫工作小組。預計10月6日(四)謝翰璋組長先致電給台電表明來意；10月12日(三)例行會議時再確定給台電的公文與附件，並於當天發文給台電；10月26日(三)14:00黃副局長將帶隊前往台電進行拜訪。

- 發給台電/廠商的公文與附件包括：

- 訪談公文—台電版/廠商版：由BSMI寄發台電版公文給台電(附上美國NIST 16項優先制定標準)、智慧電網協會寄發廠商版公文給廠商。請台經院協助修正，預計於10月5日(三)前完成並提供給白玠臻技正；

- 討論議題(Check list)：請台經院協助撰寫，預計10月7日(五)寄發給與會單位做進一步修正，10月12日(三)會議時做最終確認；

- 全球標準清單對照表：請陳士麟教授協助撰寫，並於10月11日(二)提供；

- 國家標準制定流程：請第一組協助提供。

- 討論議題(Check List)內容包括：標準的傾向及對照表、檢測能力(包含其現有的設備)、驗證需求、標準之需求、以IEC為基礎，廠家希望有那些修訂、Use case、外銷所需要之協助(認證機構/標準/檢測)、合作對象、參與國際的那些產業協會、產業的市場傾向、其他。

- 全球標準清單對照表：

- 先將台經院及ETC現有的資料(IEC標準、GB標準)，交由六組負責影印並轉成PDF檔。預計於10月11日(二)完成，10月12日(三)與會人員再行存檔；

- 台經院負責將標準分成發電、輸電、配電、用電、變電、通訊介面、資訊介面、設備安全、資通信安全、計量之相關對照表，預計於10月11日(二)完成。

- 工作小組編號建議用數字(1、2、3)表示，不要用甲乙丙丁表示。

- 廠商拜訪的部分：

- 決議由智慧電網協會(陳彥豪副秘書長)提供一份廠商名單。預計將所有廠商依產業別進行分類(例如: 家電、電動車充電、家用小型發電機、太陽能<供應端>/能源管理、智慧家庭<用戶端>等)，然後每一類挑五家重點業者進行訪談。預計於10月11日(二)完成，並將資料交給BSMI電氣科朱育民(yuming.ju@bsmi.gov.tw)以及電磁科林明山(ms.lin@bsmi.gov.tw)、唐永奇(yc.tang@bsmi.gov.tw)確認。10月12日(三)再討論如何與工作小組MAPPING。

- 廠商名單內容須包括：公司名稱、聯絡人、職稱、電話、地址、email等基本資料。

- 由BSMI授權給智慧型電網產業協會，再由協會發文給廠商進行訪談。

- 工作小組規劃：

- 各工作小組需建立共通格式(format)，包括固定連絡窗口， 讓外界瞭解各分組之工作內容；格式將由陳士麟教授提供。

- 建議BSMI建立網頁提供業者查詢，瞭解國內智慧電網標準發展現況與工作小組進度。

- 10月12日(三)將確認各工作小組之對外固定聯絡窗口。

- 下次開會時間：10月12日(三)早上10:00，請各單位進一步提出具體構想。

- 臨時動議：無。

- 散會：中午12時