經濟部標準檢驗局

100年度「推動智慧電網標準與檢測驗證平台計畫」構想

10月份第五次工作小組會議紀錄

- 時間：民國100年10月19日（三）上午10時－12時

- 地點：經濟部標準檢驗局第六組會議室

- 主席：唐技士永奇

- 記錄：吳念祺

- 出席人員：經濟部標準檢驗局第六組及第一組相關人員、中原大學電機系許世哲教授、核研所張永瑞副組長、核研所研究助理黃暉鈞、量測中心饒瑞榮室主任、簡淑華研究員、台灣電檢中心李海清副執行長、廖伯寅經理、台灣大電力楊政晁經理、台灣大電力藍培修經理、電信技術中心林家弘副組長、鄭雯真經理、中華電信研究所廖家旭博士、中華電信研究所林信嚴研究員、財團法人台灣經濟研究院研究一所陳彥豪組長、吳念祺助理研究員

- 主席致詞：略。

- 計畫總承辦科報告：略。

- 各委辦單位報告：略

- 問題討論與決議

- 10月12日會議決議事項：

  - 請各單位將拜訪台電的名單交給白技正(單位/姓名)。(已完成)

  - 討論議題(Check List)：將第6項、第7項問題合併，將第8項移除，每一欄後面都加上備註，並附上制式封面。修改完畢後將於10月12日(四)寄給與會單位過目，再將寄給1-2家廠商確認有無疑問，定稿之後將可開始進行廠商訪談。(已完成)

  - 將陳士麟教授所製作的對照表以及標準表一併提供大家參考。(已完成)

  - 拜訪廠商名單及負責單位：

- 建議加入瑞昱(專長半導體)，歸類於通訊產業。(已完成)

- 若時間許可，建議可以加入力鋼(專長電纜/電線)。(已完成)

- 建立加入一些儲能廠商在微電網領域，請核研所協助確認廠商名單。(已完成)

- 請智慧電網協會先用email發文給欲拜訪的廠商，預計10月17日(一)這星期要開始進行。BSMI每次參訪均會派員出席。(已完成)

- 欲拜訪廠商名單以及負責單位如下：

| 產業分類 | 編號 | 公司名稱 | 負責單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 讀表基礎建設 | 1 | 中興電工機械股份有限公司 | ETC |
|  | 2 | 士林電機(玖鼎) | TERTEC |
|  | 3 | 台達電子工業股份有限公司 | ETC |
|  | 4 | 四零四科技 | TTC |
|  | 5 | 大同(股)公司 | TTC |
| 配電自動化 | 6 | 華城電機(股)公司 | TERTEC |
|  | 7 | 亞力電機股份有限公司 | TERTEC |
|  | 8 | 東元 | ETC |
|  | 9 | 健格 | TIER |
|  | 10 | 祥正電機 | ETC |
| 智慧家庭 | 11 | 光寶 | CMS |
|  | 12 | 威盛 | TIER |
|  | 13 | 台灣松下電器股份有限公司 | TIER |
| 儲能 | 14 | 長園科技 | INER |
| 微電網 | 15 | 茂迪 | INER |

  - 開始撰寫國科會科發計畫申請文件，請白技正寄相關資料給台經院，由台經院負責撰寫。(已完成)

  - 請各單位窗口申請一個gmail帳號，未來將會在google document中設立一個共用文件，各單位可自行填寫相關文件以提升效率。(已完成)

- 10月19日會議決議事項：

- 請各單位利用Google document完善廠商訪談進度表，網址為：https://docs.google.com/document/d/1ue3sqcDAoQqJhiGQT1lSoyV2_gt4CVz-gBQuQwSVryk/edit?hl=zh_TW&pli=1

- 請各單位於11月底前完成廠商訪談。

- 請各單位確認檢測平台內容，重點預計包括：

(1)	欲制定之相關標準；

(2)	標準制訂時程(規劃中/進行中/已完成)；

(3)	工作小組成員以及負責項目(附上業界專家諮詢窗口)；

(4)	會議訊息；

(5)	現階段執行成果；

(6)	國內外相關網站連結。

- 請各單位協助撰寫F100年科發計畫書，並由台經院做最後修正。

- 請各單位填寫智慧電網時程表，台經院將於今日下午(10月19日)將表格寄給各單位，請各位於明日下午(10月20日)前回覆。

- 請標檢局進一步確認台電參訪時間，以利各單位安排相關事宜。

- 未來工作小組會議，將一開始進行能源局Master Plan的進度報告。

- 建議2014年之前要建立家電以及電動車快充標準；建議拜訪台電時先向對方詢問有關智慧電表標準規劃一事，確認是由標檢局還台電來負責。

- 台經院提供訪談內容的封面格式。

- 下次開會時間：10月26日(三)早上10:00，請各單位進一步提出具體構想。

- 臨時動議：無。

- 散會：中午12時