經濟部標準檢驗局

100年度「推動智慧電網標準與檢測驗證平台計畫」構想

10月份第四次例行會議紀錄

- 時間：民國100年10月12日（三）上午10時－12時

- 地點：經濟部標準檢驗局第六組會議室

- 主席：謝組長翰璋

- 記錄：吳念祺

- 出席人員：經濟部標準檢驗局第六組謝翰璋組長、第六組及第一組相關人員、中原大學電機系許世哲教授、核研所張永瑞副組長、量測中心饒瑞榮室主任、簡淑華研究員、台灣電檢中心李海清副執行長、廖伯寅經理、台灣大電力楊政晁經理、電信技術中心林家弘副組長、財團法人台灣經濟研究院研究一所陳彥豪組長、吳念祺助理研究員

- 主席致詞：略。

- 計畫總承辦科報告：略。

- 各委辦單位報告：略

- 問題討論與決議

- 10月5日會議決議事項：

- 確立先拜訪台電，邀請台電參與本計畫工作小組。預計10月6日(四)謝翰璋組長先致電給台電表明來意；10月12日(三)例行會議時再確定給台電的公文與附件，並於當天發文給台電；10月26日(三)14:00黃副局長將帶隊前往台電進行拜訪。(進行中)

- 發給台電/廠商的公文與附件包括：

- 訪談公文—台電版/廠商版：由BSMI寄發台電版公文給台電(附上美國NIST 16項優先制定標準)、智慧電網協會寄發廠商版公文給廠商。請台經院協助修正，預計於10月5日(三)前完成並提供給白玠臻技正；(已完成)

- 討論議題(Check list)：請台經院協助撰寫，預計10月7日(五)寄發給與會單位做進一步修正，10月12日(三)會議時做最終確認；(已完成)

- 全球標準清單對照表：請陳士麟教授協助撰寫，並於10月11日(二)提供；(已完成)

- 國家標準制定流程：請第一組協助提供。(已完成)

- 討論議題(Check List)內容包括：標準的傾向及對照表、檢測能力(包含其現有的設備)、驗證需求、標準之需求、以IEC為基礎，廠家希望有那些修訂、Use case、外銷所需要之協助(認證機構/標準/檢測)、合作對象、參與國際的那些產業協會、產業的市場傾向、其他。(已完成)

- 全球標準清單對照表：

- 先將台經院及ETC現有的資料(IEC標準、GB標準)，交由六組負責影印並轉成PDF檔。預計於10月11日(二)完成，10月12日(三)與會人員再行存檔；(已完成)

- 台經院負責將標準分成發電、輸電、配電、用電、變電、通訊介面、資訊介面、設備安全、資通信安全、計量之相關對照表，預計於10月11日(二)完成。(已完成)

- 工作小組編號建議用數字(1、2、3)表示，不要用甲乙丙丁表示。(已完成)

- 廠商拜訪的部分：

- 決議由智慧電網協會(陳彥豪副秘書長)提供一份廠商名單。預計將所有廠商依產業別進行分類(例如: 家電、電動車充電、家用小型發電機、太陽能<供應端>/能源管理、智慧家庭<用戶端>等)，然後每一類挑五家重點業者進行訪談。預計於10月11日(二)完成，並將資料交給BSMI電氣科朱育民(yuming.ju@bsmi.gov.tw)以及電磁科林明山(ms.lin@bsmi.gov.tw)、唐永奇(yc.tang@bsmi.gov.tw)確認。10月12日(三)再討論如何與工作小組MAPPING。(已完成)

- 廠商名單內容須包括：公司名稱、聯絡人、職稱、電話、地址、email等基本資料。(已完成)

- 由BSMI授權給智慧型電網產業協會，再由協會發文給廠商進行訪談。(已完成)

- 工作小組規劃：

- 各工作小組需建立共通格式(format)，包括固定連絡窗口， 讓外界瞭解各分組之工作內容；格式將由陳士麟教授提供。(進行中)

- 建議BSMI建立網頁提供業者查詢，瞭解國內智慧電網標準發展現況與工作小組進度。(進行中)

- 10月12日(三)將確認各工作小組之對外固定聯絡窗口。(進行中)

- 10月12日會議決議事項：

  - 請各單位將拜訪台電的名單交給白技正(單位/姓名)。

  - 討論議題(Check List)：將第6項、第7項問題合併，將第8項移除，每一欄後面都加上備註，並附上制式封面。修改完畢後將於10月12日(四)寄給與會單位過目，再將寄給1-2家廠商確認有無疑問，定稿之後將可開始進行廠商訪談。

  - 將陳士麟教授所製作的對照表以及標準表一併提供大家參考。

  - 拜訪廠商名單及負責單位：

- 建議加入瑞昱(專長半導體)，歸類於通訊產業。

- 若時間許可，建議可以加入立鋼(專長電纜/電線)

- 建立加入一些儲能廠商在微電網領域，請核研所協助確認廠商名單。

- 請智慧電網協會先用email發文給欲拜訪的廠商，預計10月17日(一)這星期要開始進行。BSMI每次參訪均會派員出席。

- 欲拜訪廠商名單以及負責單位如下：

| 產業分類 | 編號 | 公司名稱 | 負責單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 讀表基礎建設 | 1 | 中興電工機械股份有限公司 | ETC |
|  | 2 | 士林電機(玖鼎) | TERTEC |
|  | 3 | 台達電子工業股份有限公司 | ETC |
|  | 4 | 四零四科技 | TTC |
|  | 5 | 大同(股)公司 | TTC |
| 配電自動化 | 6 | 華城電機(股)公司 | TERTEC |
|  | 7 | 亞力電機股份有限公司 | TERTEC |
|  | 8 | 東元 | ETC |
|  | 9 | 健格 | TIER |
|  | 10 | 祥正電機 | ETC |
| 智慧家庭 | 11 | 光寶 | CMS |
|  | 12 | 威盛 | TIER |
|  | 13 | 台灣松下電器股份有限公司 | TIER |
| 儲能 | 14 | 長園科技 | INER |
| 微電網 | 15 | 茂迪 | INER |

  - 開始撰寫國科會科發計畫申請文件，請白技正寄相關資料給台經院，由台經院負責撰寫。

  - 請各單位窗口申請一個gmail帳號，未來將會在google document中設立一個共用文件，各單位可自行填寫相關文件以提升效率。

- 下次開會時間：10月19日(三)早上10:00，請各單位進一步提出具體構想。

- 臨時動議：無。

- 散會：中午12時